**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

**развития системы транспортной инфраструктуры и реализации предусмотренных программой проектов Березовского района за 2020 год**

Программы комплексного развития инфраструктуры разрабатывались администрацией Березовского района для следующих поселений:

Приполярный, Хулимсунт, Светлый, Саранпауль.

Городские поселения Игрим и Березово разрабатывали программы самостоятельно.

В части реализации мероприятий программ сообщаю:

|  |
| --- |
| **Приполярный:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Приполярный на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Приполярный на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 1087,1тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2020 году в объеме 1087,1тыс. рублей по подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство» освоены в объеме 91,4 тыс. руб. Средства дорожного фонда перенесены на 2021 год. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Фактически профинансировано по программе, тыс. руб. | Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»** | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1 | |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Бюджет автономного округа | 536,1 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 551,0 | 91,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию 2 |  | 1087,1 | 91,4 |
| **Общий объем финансирования по подпрограмме 1** | | **Бюджет автономного округа** | 536,1 | 0,0 |
| **Бюджет района** | 0,0 | 0,0 |
| **Бюджет поселения** | 551,0 | 91,4 |
| **Внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО** | **1087,1** | **91,4** |
| **Общий объем финансирования по программе** | | **Бюджет автономного округа** | **-** | **-** |
| **Бюджет района** | **-** | **-** |
| **Бюджет поселения** | **1087,1** | **91,4** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** |
| **ВСЕГО** | **1087,1** | **91,4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Светлый:** в целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 4957,47 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2020 год по мероприятию «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоены в объеме 140,00 тыс. рублей. Остаток средств перераспределен на 2021 год. | | |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Фактически профинансировано | |
| 2020 год | 2020 год | |
| Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4957,47 | 140,00 | |

**Саранпауль:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Саранпауль на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 7565,1 тыс. руб. Денежные средства, запланированные в 2020 году освоены в объеме 7565,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | | | | |
| План 2020 год | | | | Факт 2020 года |
| *ремонт* *сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них* | 223,7 | | | | 223,7 |
| содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 7 459,7 | | | | 6 503,2 |
| Разработка проекта организации дорожного движения на территории сп Саранпауль | 293,0 | | | | 293,0 |
| Транспортная безопасность (приобретение дорожных знаков, опор для дорожных знаков, шлак и ПГС для отсыпки дорог) | 545,2 | | | | 545,2 |
|  | **7565,1** | | | | **7565,1** |

**Хулимсунт:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Хулимсунт на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 9804,4 тыс. руб. Денежные средства, запланированные в 2020 году освоены в объеме 698,8 тыс. рублей, в связи с расторжением муниципального контракта Остаток средств перераспределен на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы | Источник  финансирования | 2020 г  план. | 2020 г факт. |
| 1. | Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 9804,4 | 698,8 |

**Березово:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Березово на 2014-2021 годы» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 63484,8 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2020 году по мероприятиям освоены в объеме 61782,4 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | Предусмотрено бюджетом  на 01 января 2020 г. | Кассовые расходы за отчетный период | Процент освоения средств (гр.6/гр4х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1.1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (4) | **Всего** | 6 300,0 | 5 774,9 | 91,7% |
| Бюджет городского поселения Березово | 6 300,00 | 5 774,9 | 91,7% |
| 2.1. | Содержание уличной дорожной сети гп. Березово (2) | **Всего** | 54 926,4 | 53 883,7 | 98,1% |
| Окружной бюджет | 34 672,6 | 34 672,6 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 20 253,8 | 19 211,1 | 94,9% |
| 2.1.1 | Зимнее содержание уличной дорожной сети гп. Березово | **Всего** | 16 419,3 | 15 386,8 | 93,7% |
| Бюджет городского поселения Березово | 16 419,3 | 15 386,8 | 93,7% |
| 2.1.2 | Грейдирование дорог с щебеночным покрытием | **Всего** | 172,6 | 172,6 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 172,6 | 172,6 | 100% |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт дорожного покрытия | **Всего** | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского поселения Березово | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Ремонт дорог | **Всего** | 36 509,6 | 36 499,4 | 99,9% |
| Окружной бюджет | 34 672,6 | 34 672,6 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 1 837,0 | 1 826,8 | 99,4% |
| 2.1.5 | Обеспечение доли софинансирования на ремонт дорог | **Всего** | 1 824,9 | 1 824,9 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 1 824,9 | 1 824,9 | 100% |
| Итого по мероприятию | | | 54 926,4 | 53 883,7 | 98,1% |
| 2.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения (1, 3) | **Всего** | 2 258,4 | 2 123,8 | 94% |
| Бюджет городского поселения Березово | 2 258,4 | 2 123,8 | 94% |
| 2.2.1 | Содержание светофорных объектов | **Всего** | 182,4 | 182,4 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 182,4 | 182,4 | 100% |
| 2.2.2. | Поставка материалов для дорожной разметки | **Всего** | 80,2 | 80,2 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 80,2 | 80,2 | 100% |
| 2.2.3 | Устройство пешеходных ограждений | **Всего** | 298,2 | 298,2 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 298,2 | 298,2 | 100% |
| 2.2.4 | Приобретение средств организации дорожного движения | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5 | Нанесение дорожной разметки | **Всего** | 1 697,6 | 1 563,0 | 92,1% |
| Бюджет городского поселения Березово | 1 697,6 | 1 563,0 | 92,1% |
| Итого по мероприятию | | | 2 258,4 | 2 123,8 | 94 |
| 2.3 | Изготовление проекта организации дорожного движения по пгт. Березово | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию | | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по программе | | Всего | **63 484,8** | **61 782,4** | **97,3%** |
| Окружной бюджет | 34 672,6 | 34 672,6 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 28 812,2 | 27 109,8 | 94,1% |

**Игрим:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Игрим на период до 2030 года муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2020 год в объеме 13552,8 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2020 году по мероприятиям освоены в объеме 11361,2 тыс. руб. Остаток средств перераспределен на 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | 2020 год | |
| план | факт |
| 1.1. | Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах, организация перевозок | администрация поселения | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения | 1646,0 | 779,8 |
| 1. | Содержание, расчистка, уборка и вывоз снега в зимний период автомобильных дорог и улиц поселка | администрация поселения | бюджет поселения | 1646,0 | 779,8 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная | администрация поселения | бюджет поселения | 2843,2 | 2843,2 |
| 3. | Перечисление в бюджет Березовского района межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий | администрация поселения | бюджет поселения | 268,0 | 268,0 |
| Всего: | | | бюджет поселения | **4757,2** | **3891,0** |