

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30.03.2020 № 218-р

пгт. Березово

|  |
| --- |
| О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне – летний период на межселенной территории Березовского района, территории городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района |

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 марта 2012 года № 136-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь;

1. Утвердить мероприятия по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на межселенной территории Березовского района, территории городского поселения Березово согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Березовского района:

- от 11 апреля 2012 года №168-р «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне – летний период на территории Березовского района»;

- от 17 апреля 2017 года № 322-р «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне – летний период на территории городского поселения Березово», признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы района Билаша С.Ю.

Глава района В.И. Фомин

Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 30.03.2020 № 218-р

Мероприятия по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне – летний период на межселенной территории Березовского района, территории городского поселения Березово

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители | Кто привлекается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рассматривать на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Березовского района вопросы по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий на межселенной территории Березовского района, территории городского поселения Березово с целью предупреждения возможных негативных явлений, связанных с прохождением весенне-летнего половодья | Март-июнь | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Березовского района (далее КЧС и ОПБ района) | КЧС и ОПБ района |
| 2. | Осуществлять в течение всего паводкового периода постоянный контроль за развитием ледовой обстановки на акваториях Березовского района, акваториях городского поселения Березово. В угрожаемый период обеспечивать постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, атмосферными явлениями.  Осуществлять взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | Апрель - июль | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района» (далее МКУ «УГЗН Березовского района») | МКУ «УГЗН Березовского района»  Старосты населенных пунктов |
| 3. | Проведение проверок готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС. | Март- апрель | Председатель КЧС и ОПБ района | МКУ «УГЗН Березовского района» Березовское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее ГИМС) |
| 4. | Проведение санитарной очистки предполагаемых районов затопления | Апрель-июнь | Главы городских и сельских поселений района | Руководители предприятий и организаций |
| 5. | Вывоз снега с территории населенных пунктов, расчистка ливневых канав. | Март-май. | Главы городских и сельских поселений района, отдел транспорта администрации Березовского района | Руководители предприятий и организаций |
| 6. | Создание в населенных пунктах необходимых запасов продовольствия, топлива, лекарств, горюче-смазочных материалов, кормов для скота. | Март-апрель | Главы городских и сельских поселений района | Руководители предприятий и организаций |
| 7. | Приведение в готовность плавсредств, водовозных и водооткачивающих машин, средств связи, инженерной техники. | Март -апрель | Главы городских и сельских поселений района | Управление по жилищно коммунальному хозяйству администрации Березовского района (далее УЖКХ) |
| 8. | Принятие мер по устойчивому функционированию объектов жизнеобеспечения района: газо-, электро-, тепло-, водо- снабжения и очистных сооружений | Март -апрель | Главы городских и сельских поселений района | УЖКХ |
| 9. | Обеспечение готовности сил и средств спасательных служб к действиям по предназначению | Март -апрель | Руководители спасательных  служб гражданской обороны Березовского района | МКУ «УГЗН Березовского района» |
| 10. | Подготовка уточненного расчета эвакуации населения, животных, оборудования, материальных ценностей из мест, подверженных затоплению паводковыми водами. | Март | Эвакуационные комиссии муниципальных образований | МКУ «УГЗН Березовского района» |
| 11. | Проверка пунктов временного размещения граждан, эвакуируемых из мест затопления. | Март -апрель | Эвакуационные комиссии муниципальных образований | Комитет образования администрации района |
| 12. | Обеспечение охраны общественного порядка, материальных средств и имущества в случае эвакуации. | постоянно | Отдел Министерства внутренних дел РФ по Березовскому району (далее ОМВД)(по согласованию) | Главы городских и сельских поселений района |
| 13. | Подготовка транспортных средств для вывоза людей, материальных средств и имущества из потенциально затапливаемых зон. | Март -апрель | Главы городских и сельских поселений района | Руководители предприятий и организаций |
| 14. | Организация взаимодействия со СМИ по вопросам информирования граждан о прогнозе наводнения и проведение разъяснительной работы по действиям населения в ходе половодья (паводка). | Март -июнь | МКУ «УГЗН Березовского района», Главы городских и сельских поселений района | Руководители средств массовой информации |
| 15. | Распространение памяток, информационного материала о правилах поведения при затоплении | Март -июнь | Главы городских и сельских поселений района | МКУ «УГЗН Березовского района» |
| 16. | Осуществление сбора и обобщения данных о паводковой обстановке, своевременное информирование должностных лиц и населения района об угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. | При угрозе и возникновении  ЧС | «Единая дежурно-диспетчерская служба» МКУ «УГЗН Березовского района» | Главы городских и сельских поселений района |
| 17. | Составление списков населения проживающего в зонах возможного затопления (подтопления). | Март -апрель | МКУ «УГЗН Березовского района» |  |
| 18. | Организовать информирование граждан о закрытии ледовых переправ в средствах массовой информации (с момента закрытия). | Март -апрель | МКУ «УГЗН Березовского района» | Руководители средств массовой информации |
| 19. | Организовать информирование граждан в СМИ о последствиях несанкционированного выхода людей и техники на подтаявший лед. | Март -апрель | МКУ «УГЗН Березовского района» | Руководители средств массовой информации |
| 20. | Установить предупреждающие знаки, запрещающие движение пешеходов по льду. | Апрель | МКУ «УГЗН Березовского района» | Хозяйственно – эксплуатационная служба «городского поселения Березово» (далее ХЭС) |
| 21. | Обследовать линии электроснабжения и связи, дороги, шлюзы, закрытые водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зоны возможного затопления паводковыми водами и принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности предотвращению загрязнения окружающей среды | Март -апрель | УЖКХ | Специалисты ХЭС |
| 22. | В период резкого подъема воды организовывать дежурство ответственных лиц | Апрель- июнь | МКУ «УГЗН Березовского района» | Старосты населенных пунктов |
| 23. | Организовывать и проводить в общеобразовательных организациях района среди учащихся мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка | Март -апрель | ГИМС | МКУ «УГЗН Березовского района» |
| 24. | Иметь необходимый резерв материально - технических средств для оказания экстренной помощи в местах возникновения чрезвычайных ситуаций | Постоянно | МКУ «УГЗН Березовского района» | Руководители предприятий держателей материального резерва |
| 25. | Организовывать обмен информацией на регулярной основе в целях информирования КЧС и ОПБ Березовского района о подъеме уровня паводковых вод | Апрель - июнь | ЕДДС МКУ «УГЗН Березовского района» |  |