АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВОСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета при администрации

Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района

(далее – Общественный совет)

30 августа 2021 года                                                                                                  № 8

Место проведения: пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54, 4 этаж

Председатель:

| Шехирева Светлана Михайловна Секретарь: |  |
| --- | --- |
| Каблуденко Ксения Евгеньевна - | ведущий специалист отдела по труду, социальной и молодежной политике администрации Березовского района. |

Члены Общественного совета:

| Нюхалова Вера Михайловна | - | член Березовской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ |
| --- | --- | --- |
| Брус Татьяна Николаевна | - | председатель объединения организаций профсоюзов муниципального образования Березовский район; |
| Есетова Ольга Георгиевна | - | член местной общественной организации «Центр развития инициатив в сфере культуры и спорта в Березовском районе»; |
| Канева Людмила Яковлевна | - | председатель первичной профсоюзной организации БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница»; |
| Ковалева Татьяна Анатольевна | - | активный житель Березовского района; |
| Свинтицкая Анна Викторовна | - | член Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в пгт. Березово; |

| Полунина Татьяна Александровна | - | председатель Березовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
| --- | --- | --- |

Приглашенные:

| Батманов Игорь Васильевич | - | и. о. начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района; |
| --- | --- | --- |
| Андронюк Лия Федоровна | - | председатель Комитета образования администрации Березовского района; |
| Юферова Ольга Сергеевна | - | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района. |

Повестка дня:

- Подготовка объектов жилищно – коммунального комплекса Березовского района к осеннее – зимнему периоду 2020 – 2021 годов.

- О готовности образовательных организаций Березовского района к новому учебному году.

- Оформление улиц и зданий в центре поселка - рекомендации Администрации Березовского района на данный период.

Ход заседания:

1.  Подготовка объектов жилищно – коммунального комплекса Березовского района к осеннее – зимнему периоду 2020 – 2021 годов.

(И.В. Батманов)

На подготовку к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов без учёта досрочного завоза выделено финансовых средств: 45809,333 тыс. руб.

В том числе на капитальный ремонт (замену) ветхих сетей (оборудования) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрено:

Всего – 33196,753 тыс.руб.  в том числе:

- Окружной бюджет – 29871,6 тыс.руб;

- Бюджет МО – 3325,1534 тыс.руб.

В период подготовки   к работе в условиях зимнего периода 2021 – 2022 годов, предприятиям проводится подготовка объектов, на 31.08.2021г. готовность составляет 100%.

Подготовку   генерирующего оборудования и электросетевого хозяйства децентрализованной зоны электроснабжения осуществляет Акционерное общество «Юграэнерго» в соответствии с утверждённым планом, электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме без перебоев.

Все объекты коммунального комплекса обеспечены резервными источниками электроснабжения, проверка работоспособности проводится ежемесячно.

Досрочный завоз котельно-печного топлива и ГСМ в населённые пункты   района в период навигации 2021 года завершен в полном объёме.

Для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения сформированы аварийно-восстановительные бригады, в 2021г.   на предприятиях ЖКХ запланирована проведение 72-х тренировок на 31.08.2021 г.  проведено 48 тренировок, информация ежемесячно предоставляется в Департамент     жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-мансийского автономного       округа – Югры.

В соответствии с полномочиями, определёнными Федеральным законом    от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в администрации Березовского района и администрациях   сельских поселений   района сформированы и утверждены комиссии и проводятся мероприятия по проверке готовности объектов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2021 – 2022 годов. Выдача паспортов готовности осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». В соответствии с Распоряжением Ростехнадзора от 23.07.2021г. №РП-322-3764-0   проверка готовности к ОЗП 2021 – 2022гг.  Березовского района   запланирована на период 27.09.2021г. – 01.10.2021г.

Запуск котельных и подача тепловой энергии   на объекты социального назначения, запланированы с 30 августа 2021 года, прочим потребителям, в том числе жилищный фонд, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Решили:

1.1.	Информацию принять к сведению.

1.2.	Отметить, что подготовка и проверка готовности                     жилищно-коммунального комплекса поселений Березовского района   к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов проведена в полном объеме, осуществлялась в соответствии с Постановлением администрации Березовского района от 10.08.2021года № 922 и планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса района.

- О готовности образовательных организаций Березовского района

к новому учебному году.

(Л.Ф. Андронюк)

Решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Отметить, что с 26 июня 2021 по 12 августа 2021 года проведена проверка образовательных организаций подведомственных Комитету образования администрации Березовского района, основные направления подготовки образовательных организаций к новому учебному году:

- обеспечение противопожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности;

- подготовка инженерных систем зданий к работе в осенне-зимних условиях 2021-2022 учебного года;

- проведение текущих и косметических ремонтов зданий образовательных организаций;

- развитие материально-технической базы образовательных организаций;

- приобретение учебной литературы;

По результатам проверки все 22 образовательные организации готовы к новому учебному году.

На 30 августа 2021 года на объектах образования ведется работа по устранению замечаний в сфере антитеррористической безопасности. Оснащение (дооснащение) систем видеонаблюдения, работа по устройству системы СКУД (видеодомофона с дистанционным открытием на входную калитку), работы планируются к завершению на октябрь 2021 года.

Охрана объектов частными охранными организациями запланирована к 1.09.2021 года на 11 объектах образования.

На сегодняшний день ведется подготовка к организации образовательного процесса с 1 сентября 2021 года с учетом требований                                         санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Комитетом образования изданы приказы от 13.08.2021 № 203 – од «Об организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях Березовского района», от 10.08.2021 № 202 – од «Об организации контроля за соблюдением требований противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, транспортной безопасности в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году», от 09.08.2021 года № 201 – од «О неотложных мерах по предупреждению заболеваемости вирусными кишечными инфекциями».

2.3. Комитету образования администрации Березовского района в адрес секретаря заседания Общественного совета направить информацию о результатах работы по устранению замечаний в сфере антитеррористической безопасности в учреждениях образования Березовского района.

Срок: 1 ноября 2021 г.

3.  Оформление улиц и зданий в центре поселка пгт. Березово.

Реализация проекта «Благоустройство парка» имени Героя Советского Союза Гавриила Собянина.

(О.С. Юферова)

3.1. В Берёзово продолжается реализация проекта «Благоустройство парка», подрядное предприятие ООО «Югра Регион Сервис» ведет работы по благоустройству парка имени Героя Советского Союза Гавриила Собянина.

Общая стоимость проекта – 30 261,5 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 10 621,8 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета – 16 613,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 026,1 тыс. руб.

Несмотря на то, что первоначальный план благоустройства был изменён, парк, несомненно, преобразился. После реновации в парке появились зоны для спокойного и активного отдыха, установлены бюст Героя Советского Союза Гавриила Епифановича Собянина, световой фонтан, сенсорная информационная стойка, скамейки. Завершаются работы по установке барельефа с изображением старинной местности поселка Березово, а также по благоустройству территории вокруг сквера. Работы ведутся согласно графику. Полностью преображение парка должно закончиться в октябре 2021 года.

Решили:

  - Информацию принят к сведению.

  - Отметить, что в настоящее время на архитектурном совете утверждена концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий пгт. Березово, на участке в границах улицы Ленина 1 «а» - ул. Ленина, 12.

В дальнейшем планируется разработать концепцию общего цветового решения для всех улиц пгт. Березово. В соответствии с правилами благоустройства городского поселения Березово, содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, должны осуществлять физические и (или) юридические лица независимо от их                   организационно-правовых форм, владеющие соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником. Элементы благоустройства должны поддерживаться их собственниками, иными законными владельцами, обслуживающими организациями (управляющими компаниями, товариществами собственников жилья) по договору с собственниками, в исправном и эстетичном состоянии и не должны представлять опасности для жизни, здоровья и имущества людей. В случае представления опасности элементы благоустройства должны быть незамедлительно отремонтированы либо демонтированы.

Председатель общественного совета                		            С.М. Шехирева

Секретарь общественного совета                                                   К.Е. Каблуденко