Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года № \_\_\_\_\_\_

пгт. Березово

О муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Березово»

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws//content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) Российской Федерации, постановлением администрации Березовского района от 29 ноября 2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», распоряжением администрации Березовского района от 07 ноября 2023 года № 778-р «О разработке муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Березово»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории городского поселения Березово» согласно [приложению](http://xmkmain2:8080/content/edition/85d90a40-1ebd-4e5d-ad51-822f4de25f23.doc#приложение) к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2024.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

Глава района П.В. Артеев

Приложение 1

к постановлению администрации Березовского района

От «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 №\_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство территории городского поселения Березово»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Березовского района, в ведении которого находится управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 |
| Цели муниципальной программы | Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) № 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»  Направление (подпрограмма) № 2 «Благоустройство территории городского поселения Березово»;  Направление (подпрограмма) № 3 «Обеспечение деятельности подведомственного  учреждения МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово». |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего -- 325412,0 тысяч рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/муниципальными программами Березовского района. | "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель: Улучшение качества городской среды в полтора раза/  муниципальная программа Березовского района «Формирование современной городской среды в Березовском районе» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы «Создание комфортной городской среды на территории Березовского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в сельских поселениях. | МП | Единица | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Развитие агропромышленного комплекса» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети. | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 3. | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов. | МП | Единица | 4200 | 2022 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 4. | Доля захоронений, соответствующих нормативным требованиям. | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СанПиН 2 2.1.3684-21  "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 5. | Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников. | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12. 01. 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 6. | Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок. | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СанПиН 2 2.1.3684-21  "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 7. | Количество отловленных животных без владельцев, единиц (с нарастающим итогом). | МП | единица | 207 | 2022 | 245 | 365 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района. | - |
| 8. | Доля детских площадок, соответствующих нормам действующего законодательства. | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГОСТ Р 59010-2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок» | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово». | - |
| 9. | Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, километров. | МП | километр | 28,2 | 2022 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 30,3 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 10. | Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление. | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | - |
| 11. | Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ». | МП | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово». | - |

* 1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| значение | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | отсутствуют | | | | | | | | |

1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | | |
|  | Региональный проект«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | | |
| 1. | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | За период реализации муниципальной программы планируется завершить благоустройство одной общественной территории в сельском населенном пункте городского поселения Березово | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в сельских поселениях. |
| **2.** | **Направление (подпрограмма) «Благоустройство территории городского поселения Березово»** | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово | За период реализации муниципальной программы планируется обеспечить устойчивую работу уличного освещения в размере 100%. | Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети. |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории городского поселения Березово» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Озеленение территории городского поселения Березово | За период реализации муниципальной программы планируется ежегодно высаживать 9000 единиц рассады цветов. | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов. |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Организация и содержание мест захоронения городского поселения Березово | За период реализации муниципальной программы планируется обеспечить долю захоронений, соответствующих нормативным требованиям в размере 100%. Обеспечить выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников в размере 100%. | Доля захоронений, соответствующих нормативным требованиям.  Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников. |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района.) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Природоохранные мероприятия городского поселения Березово | За период реализации муниципальной программы планируется обеспечить ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок в размере 100%. К 2030 году планируется обеспечить количество отловленных животных без владельцев в размере 140 единиц. | Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок.  Количество отловленных животных без владельцев, единиц. |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово | К 2030 году планируется обеспечить протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий в размере 30,3 километра. | Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, километров. |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | К 2030 году планируется обеспечить 100 % выполнение мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | - |
| 2.7 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на информационное оформление территории общего пользования городского поселения» | | |
|  | Ответственный за реализацию (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района) | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Информационное оформление территории общего пользования городского поселения | К 2030 году планируется обеспечить 100 % выполнение мероприятий, направленных на информационное оформление территории поселения. | Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление |
| **3** | **Направление (подпрограмма) «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ»** | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий МКУ «ХЭС АГПБ» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово») | Срок реализации (2024-2030 гг.) | |
|  | Задача 7 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ | К 2030 году планируется обеспечить 100 % выполнение мероприятий направленных на выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ» | Доля детских площадок, соответствующих нормам действующего законодательства. Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ». |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | **46314,8** | **48623,7** | **46094,7** | **46094,7** | **46094,7** | **46094,7** | **46094,7** | **325412,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 46314,8 | 48623,7 | 46094,7 | 46094,7 | 46094,7 | 46094,7 | 46094,7 | 325412,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Березовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | **915,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **915,2** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» (всего), в том числе: | 10352,3 | 10017,8 | 9112,4 | 9112,4 | 9112,4 | 9112,4 | 9112,4 | 65932,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 10352,3 | 10017,8 | 9112,4 | 9112,4 | 9112,4 | 9112,4 | 9112,4 | 65932,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории городского поселения Березово» (всего), в том числе: | 800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» (всего), в том числе: | 1141,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 6197,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 1141,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 842,7 | 6197,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» (всего), в том числе: | 2706,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2706,1 | 2944,8 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 14448,9 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 2706,1 | 2944,8 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 1759,6 | 14448,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово» (всего), в том числе: | 3506,5 | 7475,4 | 7037,0 | 7037,0 | 7037,0 | 7037,0 | 7037,0 | 46166,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 3506,5 | 7475,4 | 7037,0 | 7037,0 | 7037,0 | 7037,0 | 7037,0 | 46166,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на информационное оформление территории общего пользования городского поселения» (всего), в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий МКУ «ХЭС АГПБ» (всего), в том числе: | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 185801,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 26543,0 | 185801,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве,

муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями

\*-не заполняется по причине отсутствия перечня реализуемых объектов