****

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 12.07.2019 № 538-р

пгт. Березово

О Плане мероприятий (дорожной карте) по совершенствованию мер по расширению применения природного газа в качестве моторного топлива в Березовском районе

На основании распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июня 2019 года №324-р «О Плане мероприятий (дорожной карте) по совершенствованию мер по расширению применения природного газа в качестве моторного топлива в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию мер по расширению применения природного газа в качестве моторного топлива в Березовском районе согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Березовского района С.Ю. Билаша.

И.о. главы района С.Ю. Билаш

Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 12.07. 2019 года № 538-р

**План мероприятий по совершенствованию мер**

**по расширению применения природного газа в качестве моторного топлива**

**в Березовском районе (далее – план мероприятий)**

|  |
| --- |
| **1. Основные положения** |
| **Срок начала и****окончания** | 01.07.2019 – 01.01.2020 |
| **Куратор** | Первый заместитель главы Березовского района Билаш Сергей Юрьевич |
| **Исполнители плана мероприятий** | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, Отдел транспорта, Отдел архитектуры и градостроительства, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Информационно-аналитический отдел, Комитет по экономической политике. |
| **Соисполнители плана мероприятий****(по согласованию)** | Городские и сельские поселения Березовского районаИсполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыООО «Газпром газомоторное топливо»,ООО «РН Газотопливная компания»,Союз организаций газоперерабатывающего сектора автономного округа «Газоперерабатывающий кластер Югры»,ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| **2. Цель и задачи плана мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель:** | Создание и применение новых механизмов расширения применения природного газа в качестве моторного топлива в Березовском районе |
| **Задачи:** | - создание сети газозаправочной инфраструктуры; |
| - увеличение количества транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива; |
| - создание эффективной системы мер государственной поддержки перевода транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива. |

 |
|  |
|  |
|  |

**3. План мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| Начало  | Окончание  |
| 1 | Определение схемы размещения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) на территории Березовского района на 2020-2026 гг.  | 01.07.2019 | 02.12.2019 | Отдел архитектуры и градостроительства, Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом, Управление жилищно-коммунального хозяйства  | Согласованная схема размещения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) на территории Березовского района на 2020-2026 гг.  |
| 1.1. | Определение места размещения АГНКС на территории муниципальных образований Березовского района |  | 19.07.2019 | Главы городских и сельских поселений Березовского района;Отдел архитектуры и градостроительства Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом;Управление жилищно-коммунального хозяйства  | Письма муниципальных образований с подтверждением возможности, в том числе технической, строительства АГНКС;Гарантийные письма муниципальных образований Березовского района о возможности выделения земельных участков для строительства АГНКС с учетом требований к размещению приложением схемы размещения |
| 1.2. | Определение потенциальных инвесторов для строительства АГНКС |  | 30.08.2019 | Комитет экономики  | Письма газоперерабатывающих компаний, подтверждающие намерения строительства АГНКС с приложением плана-графика строительства |
| 1.3. | Разработка проекта схемы размещения АГНКС на территории Березовского района |  | 30.09.2019 | Отдел архитектуры и градостроительства  | Проект схемы размещения АГНКС на территории Березовского района |
| 2. | Определение календарного плана переоборудования на газомоторное топливо транспорта предприятий различных сфер деятельности  | 01.07.2019 | 02.12.2019 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом,Управление жилищно-коммунального хозяйства;Отдел транспорта; | Согласованный план |
| 2.1 | Определение пунктов переоборудования и/или регионального оператора, обеспечивающего переоборудование с привлечением иных лиц |  | 20.07.2019 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом;Отдел транспорта. | Перечень пунктов переоборудования с указанием размещения, производственных мощностей, территории Березовского района, транспорт которой может обслуживаться  |
| 2.2 | Утверждение муниципальными образованиями Березовского района календарного плана переоборудования с учетом действующих АГНКС и планов по их строительству  |  | 31.07.2019 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом;Отдел транспорта. | Согласованные календарные планы муниципальных образований с учетом планов по строительству АГНКС. |
| 2.2.1 | Определение предприятий, заинтересованных в переоборудовании транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива |  | 15.07.2019 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом;Отдел транспорта. | Письма предприятий, подтверждающие намерения переоборудовать транспортные средства на использование природного газа в качестве моторного топлива, муниципальных образований с учетом планов по строительству АГНКС |
| 2.2.2 | Определение количества транспортных средств, подлежащих переоборудованию |  | 30.07.2019 | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом;Отдел транспорта. Управление жилищно-коммунального хозяйства. | Согласованные календарные планы муниципальных образований с учетом планов по строительству АГНКС. |
| 3. | Реализация мероприятий по популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива | 01.07.2019 | 02.12.2019 | Информационно-аналитический отдел | Отчеты о проведенных мероприятиях, представленные в отдел транспорта |
| 3.1 | Направление информации о преимуществах и перспективах применения природного газа с уточнением возможной тематики и периодичности публикации материалов  |  | 31.10.2019 | Информационно-аналитический отдел | Письмо в адрес Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с информацией об использовании природного газа в качестве моторного топлива |
| 3.2 | Создание тематических разделов о применении природного газа в качестве моторного топлива на официальных сайтах |  | 30.08.2019 | Информационно-аналитический отдел | Созданы тематические разделы на официальных сайтах |
| 3.3 | Проведение совещаний-семинаров о применении природного газа в качестве моторного топлива с предприятиями – потенциальными потребителями |  | 01.10.2019 | Информационно-аналитический отдел | Проведены совещания-семинары по вопросам применения природного газа в качестве моторного топлива |
| 3.4 | Организация рекламной компании |  | 02.12.2019 | Информационно-аналитический отдел | Размещены информационные табло, рекламные баннеры, проведены промо-акции |